## Slide 1: Gitlab过程管理
第四组 徐柯轩

## Slide 2: Gitlab过程管理
基于issue的任务分解
基于CI/CD的任务提交

## Slide 3: 基于issue的任务分解-issue的结构
issue主要包括以下部分：
  标题和描述：简要介绍issue的目标
  指派人和ddl：指定issue的成员和截止时间
  里程碑：指定issue所属的版本大目标，一个里程碑通常有若干issue组成
  标记：指定issue的属性，方便在“看板”中进行管理

## Slide 4: 基于issue的任务分解-工作流
根据软件需求规格说明书和软件开发计划，分解整个项目为若干里程碑
根据现阶段里程碑，分解里程碑目标为若干必要的issue
为issue指定标记进行管理（使用默认标记），可以从以下两个维度混合描述issue：
  Discussion、To Do、Doing：在时间上描述issue
  Bug、Feature：如果issue是一个开发任务，在目标上描述issue
如果可以的话，在issue中定义子项（child items），分解issue为若干细粒度的任务

## Slide 5: 基于CI/CD的任务提交-CI/CD工作流
CI/CD（持续开发-持续交付/部署）是一种软件开发的方法，下面简要介绍Gitlab CI/CD的工作流：
  对于一个开发issue，我们给出解决该问题的设计，并在本地仓库使用代码进行实现
  我们将实现提交（push）到远端仓库的对应的功能（feature）分支
  这个push将触发Gitlab Runner
    Gitlab Runner根据脚本（.gitlab-ci.yml）自动build、测试和部署程序
    在一个可视化的界面中（Gitlab Runner Shell等）查看build、测试和部署的结果
  如果结果是符合预期的，开发人员进行代码的静态检查。批准代码后，合并功能分支到主分支作为issue的提交，触发主分支的Gitlab Runner，自动进行build、测试和部署
Notes: 类似OS的提交检测

## Slide 6: 基于CI/CD的任务提交-Gitlab Runner脚本
Gitlab Runner的运行逻辑由仓库根目录下脚本文件“.gitlab-ci.yml”控制，这个运行逻辑也被称作“pipeline”，pipeline的组织结构如下：
  一个pipeline由若干顺序执行的stage组成
  一个stage由若干并行执行的job组成
  一个job由若干顺序执行的shell指令组成（对应job的script字段值）
    Gitlab Runner可以朴素地理解为一个轻量级的虚拟机，job在该虚拟机上配置环境、build源代码、运行测试程序，最后部署到远端服务器上
  只有当一个stage中的所有job都success时，才能进入下一个stage

## Slide 7: 总结
基于上述两种技术，我们给出整个Gitlab过程管理的工作流：
  定义里程碑
  定义issue
  对于开发issue，建立对应的功能分支
  提交issue设计文档
  在本地仓库实现issue
  提交代码实现到远端功能分支，触发Gitlab Runner自动化测试
  测试通过后进行静态代码检查
  批准后将远端功能分支合并到主分支，作为issue的提交结果
  主分支合并后触发Gitlab Runner自动化部署

## Slide 8: 谢谢！